CONTRATO DE OBRA CIVIL A TODO COSTO GLOBAL FIJO No 0010

Entre los suscritos a saber ADRIANA LUCIA BEDOYA, identificado con C.C. Nº 41.910.727, actuando en Representación Legal del Edificio las jotas NIT 900.236.718-8, quien en adelante se llamará el CONTRATANTE y RENSO ALBERTO MONTOYA UPEGUI, identificado con la C.C. No 98.524.704  de Itagüí (Antioquia) actuando en nombre y representación de la empresa  IMMO SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO con Nit 98524704-2 y que en adelante se denominará CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato privado de Obra civil, de acuerdo con las siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA .- OBJETO: el Objeto del presente contrato es la Mantenimiento de Fachadas (interiores y exteriores): Descripción:---------------------------------------------------------

- Se armaran malacates o andamios y se acondiciona zona de trabajo

- Se hará lavado de fachada con construcliner de Pintuco y anti hongos

- Se retiraran materiales sueltos como texturas y revoques

- Se revisara la adherencia de cada una de las fachaleta

- Se aplicara ligante de superficie Algreco 50% solidos

- Se hará revoque y resane de material retirado con estuco pañete de Sika (incluye filos y dilataciones)

- Se aplicara textura realizando paños completos a fin de evitar remiendos o empates

- Se aplicara dos manos de pintura Koraza 5 años o Corona 10 años con colores convenidos con el Edificio

- Se harán dos culatas interiores con igual procedimiento (fachada interior)

- Se pintaran puertas con esmalte tres en uno de Pintuco de igual color.

  - Se repararan  alfajías en zonas despicadas y grietas (limpias)

- Las ventanas se les aplicara soudaflex poliuretano en su perímetro

- Área de fachada 540 mts/2

- Se hará lavado de fachada con construcliner de Pintuco y anti hongos

- Se hará impermeabilización de toda la zonas de ladrillo y alfajías con Pintucofill , paraguas o Sikafill

- Área de fachada 210 mts/2 (ladrillo a la vista)

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las cantidades de obra presentadas en la cotización no son susceptibles de modificar en cantidad. (Se pagará como un contrato a todo costo global fijo) SEGUNDA. - PLAZO: el plazo para la ejecución de la presente obra 25  días hábiles contados a partir de la fecha del inicio de obra del presente contrato, TERCERA.- VALOR Y FORMA DE PAGO: el presente contrato tiene un valor de TREINTA Y TRES MILLONES MIL PESOS M/CTE 33.000.000 ) que se pagaran con anticipo del 50% y el 50% restante a la entrega a satisfacción de la obra CUARTA – MEDIO DE PAGO: Bancario, por transferencia a Bancolombia, Cuenta de Ahorros # 015-009920-81 a nombre de RENSO ALBERTO MONTOYA UPEGUI con Nit # 98524704-2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA.- RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral alguna entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA ni con el personal que este emplee para la ejecución de los trabajos, y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales ni

De ningún tipo de emolumentos y accidentes diferentes del valor aquí acordado. Contará con seguros de ley (seguridad social, ARL, ARP y curso de alturas), personal calificado y el equipo necesario para cumplir con los requisitos de ley (Arnés, Líneas de vida, etc.). SEXTA - SON DEBERES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA y sus trabajadores deberán guardar las debidas normas de comportamiento, respeto y convivencia en el lugar del trabajo y presentar al administrador la lista de las personas con su hoja de vida que van a laborar en el tiempo que dure la obra. ----------------------------------

SEPTIMA - DEBERES DEL CONTRATANTE: Suministrar los dineros acordados en las fechas pactadas,  necesarios para la ejecución  del  contrato.  OCTAVA - MULTAS POR INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento por algunas de las partes del presente contrato lo obliga a cancelar a la otra el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del mismo. ------------

NOVENA - EXCEPCIONES: Son excepciones valederas para prorrogar el tiempo de entrega de la obra, el incumplimiento justificado y certificado por parte de los proveedores de materiales con el contratista en la entrega del pedido y la imposibilidad de transporte seguro y oportuno de los materiales por bloqueo de carreteras a causa de desastres naturales o actos delincuenciales subversivos o terroristas, el tiempo desfavorable en el clima ya que la obra será ejecutada en la zona social expuesta del edificio y con la lluvia no se pueden aplicar los materiales, por ordenamiento gubernamental en caso de cuarentena.

DECIMA - CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato sin previo consentimiento del CONTRATANTE y deberá atender las sugerencias del interventor relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.  DECIMA PRIMERA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será kilómetro 12 bodega 11B Puerto Seco Zona Franca con numero celular 3187157971. DECIMA SEGUNDA - MERITO EJECUTIVO DE ESTE DOCUMENTO: Las partes aceptan y reconocen que el presente contrato presta merito ejecutivo en contra de la parte obligada que no haya satisfecho sus obligaciones, sin necesidad de reconocimiento de firmas o de constitución en mora, en favor de la otra que, si las haya atendido, respecto de todas y cada una de las obligaciones de dar y hacer aquí contenidas y a cargo de cada una de las partes. La parte cumplida podrá reclamar por la vía ejecutiva la satisfacción de las mismas, incluso con embargo y secuestro previos. DECIMA TERCERA: NO PODRÁ SUBCONTRATAR.  DÉCIMA CUARTA – GARANTIAS: Se establece 6 meses de garantía En obras civiles garantía de 6 meses por inestabilidad en la pintura. DECIMA QUINTA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto o más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de extinción de la vigencia del contrato.  Se firma por las partes en la ciudad de Armenia – Quindío, el 6 de noviembre de 2021

-------------------------------------

RENSO MONTOYA UPEGUI

C.C. 98524704 Itagüí Antioquia

IMMO SOLUCIONES ELECTROMECANICAS

NIT 98524704-2

CONTRATISTA

---------------------------------------

ADRIANA LUCIA BEDOYA

Representante Legal Edificio las jotas

CC. 41.910.727

NIT 900.236.718-8