CONTRATO DE OBRA CIVIL

No. EM001-2024

LOCALIZACIÓN: EDIFICIO EL MIRADOR

AV 19 # 26Norte-69, Armenia, Quindío.

CONTRATANTE: EDIFICIO EL MIRADOR NIT: 900.710.607-1

LUIS JAIME MANJARRES GONGORA

Email: edmirador.48@gmail.com

3167134582

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA:   FRESHHOUSE SAS NIT. 901718258-4

RENSO ALBERTO MONTOYA UPEGUI

Email: rensomontoya@hotmail.com

310 461 7353

REPRESENTANTE LEGAL

VALOR DEL CONTRATO: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($7.207.452)

DURACIÓN DEL CONTRATO: DOCE (12) DÍAS HABILES

Entre los suscritos EDIFICIO EL MIRADOR, identificado con NIT No. 900.710.607-1, ubicado en la AV 19 # 26Norte-69 de la ciudad de Armenia, Quindío, representado en este acto por LUIS JAIME MANJARRES GONGORA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 9.777.051 , mayor y vecino(a) de la ciudad de Armenia, Quindío, quien firma en calidad de representante legal y para los efectos de este documento será denominado el CONTRATANTE, por una parte, y por otra parte la empresa FRESHOUSE SAS identificada con NIT 901718258-4. Domiciliado en la calle 3N número 18 – 49 local 2 de Armenia, Quindío, representado en este acto por RENSO ALBERTO MONTOYA UPEGUI, identificado con la C.C. No 98.524.704 de Itagüí, Antioquia, actuando en calidad de representante legal y adelante se denominará CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato privado de obra civil con precio unitario sin formula de ajuste, el cual se regirá por las leyes civiles sobre contratos de obra civil y en especial las siguientes clausulas:

PRIMERA. OBJETO:   En desarrollo del presente contrato, el contratista se obliga con el contratante a ejecutar demolición y preparado de superficie: tratamiento de cielos, se retirara graniplast existente en su totalidad en antepechos y se repone boquilla deteriorada por boquilla epoxica Sika o alfa, y se hará instalación de alfajía metálica del Edificio El Mirador en el domicilio ubicado en la dirección AV 19 # 26Norte-69, Soportada con la siguiente cotización:

SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato, asciende a la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($7.207.452).

PARAGRAFO PRIMERO: El contratante verificará directamente o a través de un dependiente la ejecución del contrato, así como que los materiales utilizados son en efecto los propuestos en la cotización del contratista.

TERCERA: FORMA DE PAGO: El precio pactado descrito anteriormente en la primera clausula será pagado de la siguiente forma:

- 20% una vez sea entregado y aprobados la documentación de la empresa y personal, seguridad social con el riesgo adecuado de la actividad requerida y se inicien labores de lavado.

- 60 % mediante cortes por avance de obra

- 20% a la entrega de la obra.

CUARTA: PLAZO DE ENTREGA: El tiempo de entrega de los trabajos es de doce días hábiles.

QUINTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA: El contratista suministrará todo el personal experimentado en los trabajos contratados, por lo tanto, los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que se causen a favor del personal de trabajadores que el mismo emplee en las obras contratadas, deberán ser pagadas por éste sin que EL CONTRATANTE deba responder o tenga obligación de cubrir suma alguna por estos conceptos.

SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones del contratista las siguientes a) Suministrar y mantener en el sitio de trabajo, el personal, la mano de obra y el equipo descrito en la propuesta. El personal que opere será nombrado y removido por EL CONTRATISTA, y no tendrá vinculación laboral con EL CONTRATANTE; b) Ejecutar la realización de la obra conforme aparece  especificado en la cotización expuesta en la cláusula primera del presente documento con los parámetros generales; c) Ejecutar los trabajos y la instalación con las medidas de seguridad exigidas para tal actividad, y todos los requerimientos exigidos en las Resoluciones 4272 de 2021, 1409 de 2012 en consecuencia todo personal que utilice, deberá tener elementos de protección personal, tener al día el certificado de trabajo seguro en alturas vigente y el plan de emergencias; d) Suministrar oportunamente todas las declaraciones y pruebas exigidas por la Ley con el fin de proteger al CONTRATANTE en caso de reclamaciones a terceros y las que sean necesarias para demostrar el dominio y la posesión del CONTRATANTE sobre la obra contratada; e) Mantener la seguridad, en consecuencia, evitar accidentes y responder por los daños que se causen a personas o bienes, por imprevisión, negligencia o descuido, impericia e imprudencia, dentro o fuera de la zona de trabajo, atribuibles al CONTRATISTA o a sus dependientes; f) Dotar el personal de los elementos estipulados en la Ley. g) Suministrar todos los elementos y materiales de obras ofrecidos dentro de la cotización aprobada expuesta en la cláusula primera presente contrato. h) Presentar factura de venta electrónica con todos los requisitos de ley.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones del CONTRATANTE las siguientes 1) Exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA en el desarrollo de la ejecución de la obra, en cuanto a los plazos de entrega; 2) Cumplir con los pagos en las condiciones pactadas en la cláusula tercera. 3) Suministrar la energía eléctrica para los equipos, los servicios públicos necesarios para el personal y un lugar seguro para guardar la herramienta y materiales de obra. 4) Disponibilidad para que el personal del CONTRATISTA pueda guardar sus pertenencias personales durante el horario y tiempo de ejecución del contrato. Incluye uso de baño. 5) Ejercer el control o supervisión sobre el cumplimiento y calidad del servicio suministrado por parte del CONTRATISTA. 6) Suministrar la información necesaria requerida por el contratista para la adecuada prestación del servicio.

OCTAVA: CESION DEL CONTRATO: Ninguna de las partes no podrá ceder los derechos y obligaciones provenientes del presente contrato sin autorización previa, escrita y expresa de la otra parte.

NOVENA: INDEPENDENCIA LABORAL: Las partes actúan en el presente contrato, sin mediar una relación de tipo laboral o subordinada, sin cumplimiento de horarios ni pagos de salarios, por ello EL CONTRATISTA y sus ayudantes asumen su compromiso de manera absolutamente independiente, bajo su cuenta y propio riesgo, para realizar con sus propios medios, con libertad y autonomía técnica directiva la labor encomendada. Por ello, EL CONTRATANTE no tiene ningún tipo de responsabilidad ni solidaridad alguna por cualquier tipo de vinculación laboral del personal, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, entre otros que se desplieguen de la normatividad laboral, en que incurra EL CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

DECIMA: FORMA DE TERMINACIÓN: El presente contrato podrá darse por terminado: 1. Por decisión unilateral del CONTRATANTE cuando a su juicio se presente cualquiera de los siguientes eventos: a) Incumplimiento del CONTRATISTA de cualquiera de sus obligaciones. b) Por ejecución de los trabajos en forma tal que no se garantice razonablemente su terminación oportuna. c) Por la ocurrencia de hechos que impidan la realización del objeto y logro de sus fines. d) Por mutuo acuerdo entre las partes. e) Por fuerza mayor o caso fortuito. f) Por vencimiento de términos. g) Las demás consideradas en las cláusulas del presente contrato.

DECIMA PRIMERA: Cualquier modificación al presente contrato deberá hacerse por escrito con la firma de las dos partes.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS: El presente contrato podrá modificarse y prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes, el cual deberá constar por escrito. En todo caso, las prórrogas y modificaciones deberán: a) Justificarse y soportarse debidamente por parte del CONTRATISTA o CONTRATANTE, de acuerdo a quien la provoque; b) Acompañarse de un plan de acción tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los factores que dieron lugar a la prórroga o a la modificación.

DECIMA TERCERA: SUSPENSIÓN: De común acuerdo entre las partes, se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión ni se varíe el valor del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Esta suspensión debe constar por escrito. Durante el periodo de suspensión del contrato EL CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el otro sí mediante el cual las partes acordaron la suspensión.

DECIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Toda controversia o diferencia relativa a este contrato se resolverá mediante los métodos alternativos de solución de conflictos en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Armenia, Quindío.

PARRAFO 1: SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO.  La parte que incumpliere a la otra incurrirá por este solo hecho, en el pago del 20% por ciento del valor del contrato a la parte que cumplió, por lo que este contrato y la sola declaración de incumplimiento por la parte cumplida, prestará mérito ejecutivo. Una vez se haya agotado la alternativa de solución de controversias.

PARRAFO 2.  GASTOS: Los gastos a los que se incurran por el cumplimiento del párrafo 1 de la cláusula decima segunda del presente documento será a cargo de la parte incumplida, dentro de los gastos judiciales y extrajudiciales de cobranza, así como honorarios de abogado en que incurra la parte cumplida, por el cobro de las obligaciones convenidas en este acto.

DECIMA QUINTA: APORTES PARAFICALES Y SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA es responsable del pago de los aportes parafiscales y seguridad social a su cargo por el hecho de su trabajo personal. Si EL CONTRATANTE en cumplimiento de su tarea de verificación, la cual se encuentra prevista en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, detecta un incumplimiento del CONTRATISTA en el pago de sus obligaciones para con la seguridad social, deberán comunicar dicha circunstancia a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Dirección Territorial competente de este ministerio, a fin de que dichas entidades efectúen las investigaciones administrativas e impongan las sanciones a que hubiere lugar en materia de evasión y elusión de aportes, tal y como lo contempla en artículo 5 de la Ley 828 de 2003.

DECIMA SEXTA. SEGURIDAD SOCIAL.  EL CONTRATISTA entregará los documentos de pago de la seguridad social del personal que realice la obra, incluido el contratista. Ninguna persona que envíe el contratista para el cumplimiento del contrato, podrá estar sin seguridad social y pago de todas sus prestaciones de ley. Por lo tanto, el contratante no permitirá el ingreso a la obra de personal que no cumpla estos requisitos. Al finalizar el contrato, el contratista se obliga a hacer entrega de paz y salvo de pagos de prestaciones sociales y demás a que haya lugar de todas las personas empleadas en el cumplimiento de la labor aquí acordada.

DECIMA SEPTIMA. TERMINACIÓN. Una vez terminada la obra contratada, se hará un acta de terminación firmada por las partes y el pago pactado deberá hacerse máximo dentro de los tres días siguientes a la terminación de la labor contratada, los ítems que resulten después de la entrega del acta tendrán un plazo para ser expuestos de 8 dias, después de este tiempo serán tomados como adicionales.

Se firma en dos ejemplares, el día 03 del mes de septiembre del año 2024.

--------------------------------------		------------------------------------------

RENSO MONTOYA UPEGUI                         	LUIS JAIME MANJARRES GONGORA

C.C. N° 98.524.704 Itagüí Antioquia		C.C. N° 9.777.051

REPRESENTANTE LEGAL                                   REPRESENTANTE LEGAL

FRESHHOUSE SAS                                          	EDIFICIO EL MIRADOR

NIT 901718258-4					NIT  900.710.607-1

CONTRATISTA                             			CONTRATANTE